[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИЛИКАТНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2023 г.                                                                                                 № 88
                                                                                                                            Экз.№   

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования

Силикатненское городское поселение на 2024-2026 годы

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы», в целях реализации региональной программы капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение, на 2024-2026 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение от 22.07.2022г. №135 Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение на 2021-2023 годы». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 разряда Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение О.В. Гарифуллину.
И.о. Главы Администрации                                                            А.А. Анисимова

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение 3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Силикатненское городское поселение
  от 01.06.2023 года № 88
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, на 2024-2026 годы
	№ п/п
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома 
	Вид работы
	Плановая стоимость услуг и (или) работ, рублей
	Плановый год завершения работ 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунально-го хозяйства 
	средства областного бюджета Ульяновской области
	средства бюджетов муниципа-льных образований 
	средства собственников помещений в многоквар-тирном доме
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	Муниципальное образование Силикатненское городское поселение

	1

	1

	п. Силикатный, ул. Заводская д.1
	Разработка проектной документации по ремонту крыши
	225216,00
	0,00
	0,00
	0,00
	225216,00
	2024

	
	
	
	Ремонт крыши
	4504320,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4848450,05
	2025

	
	
	
	Строительный надзор
	96392,45
	0,00
	0,00
	0,00
	96392,45
	2025


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Экспертиза сметной документации  
	22521,6


	0,00
	0,00
	0,00
	22521,6


	2025

	Итого по дому
	4848450,05
	0,00
	0,00
	0,00
	4848450,05
	

	2
	2
	п. Силикатный, ул. Заводская д.5
	Разработка проектной документации по ремонту крыши
	307560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	307560,00
	2024

	
	
	
	Ремонт крыши
	6151200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6151200,00
	2024

	
	
	
	Строительный надзор
	131635,68
	0,00
	0,00
	0,00
	131635,68
	2025

	
	
	
	Экспертиза сметной документации
	30756,00


	
	
	
	30756,00


	2025

	Итого по дому
	
	6621151,68
	0,00
	0,00
	0,00
	6621151,68
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Источники финансирования – в полном объеме средства собственников»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Силикатненское городское поселение
  от 01.06.2023 года № 88

Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту                                                                                                                                                               к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области на 2024-2026 годы
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома 
	Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
	 
	 
	Предельная стоимость за ед.измерения (руб.)
	Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей

	
	
	
	Объём работ в соответствии с единицами измерения
	 
	
	

	
	
	
	
	Единицы измерения
	
	в том числе
	Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

	
	
	
	
	 
	
	Строительно-монтажные работы (руб.) 
	Подготовка проектной документации (руб.)
	Строительный надзор (руб.) 
	Экспертиза сметной документации (руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальное образование «Сенгилеевский район»

	Муниципальное образование «Сенгилеевское городское поселение»

	1
	п. Силикатный, ул. Заводская д.1
	ремонт крыши
	489,6
	кв.м
	9200
	4504320,00
	225216,0
	96392,45
	22521,6
	4848450,05

	2
	п. Силикатный, ул. Заводская д.5
	ремонт крыши
	1320
	кв.м
	4660
	6151200,00
	307560,0
	131635,68
	30756
	6621151,68

	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11469601,73


